LLM COUNCIL

AI Orchestration Server

Cahier des charges — Version Finale

Architecture multi-LLM via OpenRouter Graphes de raisonnement nodaux Gouvernance entreprise · Open Core Déploiement Docker

Mars 2026

# Sommaire

1. Vision & Positionnement

2. État actuel — Fonctionnalités en place

3. Phase 1 — Finalisation du socle (court terme)

4. Phase 2 — Graphes de raisonnement nodaux

5. Phase 3 — Export & archivage NotebookLM

6. Phase 4 — Gouvernance entreprise (Open Core)

7. Phase 5 — Console admin agentique

8. Phase 6 — Simulation & Benchmark

9. Phase 7 — Dockerisation & Open Core

10. Architecture technique cible

11. Modèle de données

12. Points de vigilance transversaux

# 1. Vision & Positionnement

LLM Council est un serveur d'orchestration IA déployable en interne, conçu pour remplacer l'usage non contrôlé des interfaces LLM grand public (shadow AI) dans les entreprises. Il combine la puissance du débat multi-modèles avec une gouvernance fine des coûts, des usages et des accès.

Positionnement produit - Orchestration multi-LLM via OpenRouter (jusqu'à 8 agents par council) - Graphes de raisonnement nodaux : chaque node = un rôle, un modèle, des inputs - Contrôle des coûts en temps réel (quotas, indicateurs, simulation) - Gouvernance RBAC : Admin / Expert / Novice - Déployable en un docker-compose up — aucune dépendance cloud obligatoire - Modèle économique Open Core : core AGPL, modules entreprise payants

## Ce que le système n'est pas

- Un agent autonome (pas d'exécution de code ou de commandes système — dans cette version)

- Un SaaS hébergé — il tourne sur l'infrastructure de l'entreprise

- Un remplaçant de NotebookLM — il l'alimente via les exports

# 2. État actuel — Fonctionnalités en place

Les éléments suivants sont déjà implémentés et fonctionnels :

| Fonctionnalité | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| Council LLM séquentiel | Jusqu'à 8 agents, réponses anonymisées entre agents | ✅ OK |
| Sélection live des modèles | Fetch OpenRouter + cache 1h, onglets All/Free | ✅ OK |
| Groupes de favoris | CRUD complet, persisté en JSON, pills dans l'UI | ✅ OK |
| Recherche web | Modes : Sans web / Fact-check (chairman) / Deep (tous) | ✅ OK |
| Historique conversationnel | Messages condensés passés aux agents comme contexte | ✅ OK |
| Onboarding wizard | 4 étapes : clé API, modèle image, groupe, prénom | ✅ OK |
| start.bat | Lanceur Windows, skip clé si déjà dans .env | ✅ OK |
| Préférences | Persistées dans data/preferences.json | ✅ OK |
| Sidebar conversations | Liste, renommage, suppression | ✅ OK |
| Onglets par agent | Chaque réponse agent visible individuellement | ✅ OK |

# 3. Phase 1 — Finalisation du socle

Objectif : nettoyer et compléter les éléments manquants avant d'attaquer les graphes. Durée estimée : 1 à 2 sessions.

## 3.1 Page Settings

Un bouton ⚙️ existe déjà dans la Sidebar mais pointe vers un placeholder. La page Settings doit regrouper tout ce qui est actuellement dans l'onboarding, plus des options supplémentaires.

| Paramètre | Type | Stockage |
| --- | --- | --- |
| Clé OpenRouter | Input password + bouton Tester | data/preferences.json |
| Modèle Chairman | Sélecteur parmi les modèles disponibles | data/preferences.json |
| Modèle image | Sélecteur (Flux, SD, DALL-E...) | data/preferences.json |
| Prénom utilisateur | Input texte | data/preferences.json |
| Groupe par défaut | Sélecteur parmi les groupes existants | data/preferences.json |
| Langue de l'interface | FR / EN | data/preferences.json |

## 3.2 Mode modèle unique — bypass council

Quand un seul LLM est sélectionné, les stages 1 et 2 du council (collecte des réponses + classement) sont du gaspillage pur. Il faut un bypass explicite.

Logique à implémenter dans council.py - Si len(models) == 1 → appel direct du modèle unique, pas de stage 1/2 - Le résultat est présenté directement sans encadrement "chairman" - La recherche web et l'historique s'appliquent normalement - L'onglet de réponse affiche le nom du modèle, pas "Chairman"

## 3.3 Retry avec backoff sur les erreurs 429

Les modèles gratuits sur OpenRouter ont des rate limits très bas. Sans retry, un council avec plusieurs modèles gratuits échoue souvent.

- Implémenter un retry exponentiel : 1s → 2s → 4s, max 3 tentatives

- Logger les retries dans la console backend

- En cas d'échec définitif d'un node : marquer la réponse comme "indisponible" et continuer le council

## 3.4 Indicateur de progression du council

Lors d'un council de 6 agents, l'utilisateur attend 30 secondes sans retour visuel. Il faut afficher l'état d'avancement en temps réel via le stream SSE déjà en place.

- Événements SSE supplémentaires : agent_start, agent_done, chairman_start, chairman_done

- Frontend : barre de progression ou liste des agents avec statut (⏳ en cours / ✅ terminé)

- Afficher le temps écoulé

# 4. Phase 2 — Graphes de raisonnement nodaux

C'est le cœur de l'évolution architecturale. On passe d'une liste plate de modèles à un graphe orienté acyclique (DAG) où chaque node a un rôle, un modèle, et des dépendances explicites.

Principe fondamental - Un groupe de favoris peut contenir soit une liste de modèles (comportement actuel), soit un graphe de nodes (nouveau) - La rétrocompatibilité est obligatoire : les groupes sans graphe fonctionnent comme avant - Chaque node = { id, model, role, inputs[], accepts_documents } - Le node chairman est le dernier node du graphe — il reçoit les outputs de tous ses parents - Les documents glissés dans le prompt sont envoyés uniquement aux nodes marqués accepts_documents: true

## 4.1 Modèle de données du graphe

Structure JSON d'un groupe avec graphe :

{ "id": "code_pipeline", "name": "Code", "nodes": [ { "id": "explorer", "model": "deepseek/deepseek-r1", "role": "exploration", "role_prompt": "Tu es un explorateur créatif...", "inputs": ["user_prompt"], "accepts_documents": false }, { "id": "critic", "model": "anthropic/claude-sonnet-4-5", "role": "critique", "role_prompt": "Tu analyses la réponse précédente...", "inputs": ["explorer"], "accepts_documents": true }, { "id": "chairman", "model": "google/gemini-2.0-flash-001", "role": "synthese", "inputs": ["explorer", "critic"], "accepts_documents": false } ] }

## 4.2 Gestion des documents dans les nodes

Les documents (PDF, DOCX, TXT, code...) glissés dans la zone de prompt sont des ressources qui peuvent être volumineuses. Tous les nodes ne doivent pas les recevoir.

| Comportement | Détail |
| --- | --- |
| accepts_documents: true | Le node reçoit le contenu du document dans son prompt. Recommandé pour les modèles à large contexte : Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet. |
| accepts_documents: false | Le node ne reçoit que la question utilisateur et les outputs de ses parents. Économise les tokens. |
| Modèles recommandés | Gemini 1.5 Pro (1M ctx), Claude 3.5 Sonnet (200k ctx). À définir dans le graphe par l'utilisateur. |
| Préprompt document | Quand un document est présent, un préprompt structurant est ajouté automatiquement : "Voici un document. Analyse son contenu et réponds à la question." |

## 4.3 Moteur d'exécution DAG (backend)

Le moteur doit résoudre les dépendances et exécuter les nodes dans le bon ordre, en propageant les outputs.

- Algorithme : tri topologique des nodes (résolution des dépendances)

- Exécution séquentielle par défaut (cohérent avec la philosophie actuelle)

- Chaque node reçoit : user_prompt + outputs des nodes parents + document si accepts_documents

- Le role_prompt est injecté en system prompt du node

- En cas d'erreur sur un node : marquer "indisponible", continuer avec les autres

- Le chairman reçoit tous les outputs disponibles, même incomplets

Règle importante : pas de cycles - Le graphe est un DAG strict — aucune boucle n'est autorisée - Validation au moment de la sauvegarde du graphe (cycle detection) - Le moteur refuse d'exécuter un graphe cyclique

## 4.4 Rôles prédéfinis et role_prompts

Chaque rôle est associé à un system prompt injecté automatiquement. L'utilisateur peut le personnaliser mais un défaut sensé est fourni.

| Rôle | Comportement attendu | Prompt système par défaut (résumé) |
| --- | --- | --- |
| explorer | Génère des idées, approches multiples, sans se censurer | Tu es un explorateur créatif. Propose plusieurs approches sans te restreindre. |
| critic | Identifie les failles, incohérences, manques | Tu es un critique rigoureux. Identifie les erreurs et manques dans les réponses précédentes. |
| optimizer | Améliore la solution existante | Tu es un optimiseur. Prends la meilleure solution et améliore-la concrètement. |
| devil_advocate | Contre-argumente systématiquement | Tu joues l'avocat du diable. Conteste les hypothèses et propose des alternatives radicales. |
| synthesizer / chairman | Synthèse finale équilibrée | Tu es le chairman. Synthétise les contributions en une réponse finale claire et actionnable. |
| reader | Lit et résume un document | Tu es un lecteur expert. Extrais les informations clés du document fourni. |
| custom | Défini par l'utilisateur | (champ libre) |

## 4.5 Interface d'édition du graphe (frontend)

Pas de canvas lourd dans un premier temps. Une interface en liste ordonnée suffit pour le MVP des graphes.

- Vue "Pipeline" dans l'éditeur de groupe : liste de nodes avec ordre drag-and-drop

- Pour chaque node : sélecteur de modèle, sélecteur de rôle, toggle accepts_documents, sélecteur d'inputs (multi-select parmi les nodes précédents)

- Visualisation textuelle du flux : [explorer] → [critic] → [chairman]

- Bouton "Tester le graphe" : exécute le pipeline sur un prompt de test

- Presets disponibles : Analyse, Code, Écriture, Débat critique (voir section 4.6)

## 4.6 Presets de graphes

| Preset | Nodes | Usage typique |
| --- | --- | --- |
| Analyse document | reader → critic → chairman | Résumé, extraction, analyse critique d'un document |
| Code | explorer → critic → optimizer → chairman | Génération, revue, optimisation de code |
| Écriture | explorer → structurer → rédacteur → chairman | Plans, articles, contenus marketing |
| Débat critique | explorer → devil_advocate → optimizer → chairman | Décisions, choix stratégiques |
| Conseil simple | (modèle unique) | Questions directes, pas besoin de council |

# 5. Phase 3 — Export & Archivage NotebookLM

L'export en .zip permet l'archivage structuré des conversations et leur réutilisation dans NotebookLM ou tout autre outil d'analyse documentaire.

## 5.1 Structure du fichier ZIP

| Fichier | Contenu | Format |
| --- | --- | --- |
| conversation.md | Messages utilisateur + synthèses chairman uniquement (lisible humain) | Markdown |
| council.json | Réponses individuelles de chaque agent, horodatées, avec modèle et rôle | JSON |
| metadata.json | models_used, pipeline_id, council_size, cost_estimate, date, topic, tags | JSON |
| documents/ | Dossier contenant tous les fichiers glissés pendant la conversation | Fichiers originaux |

## 5.2 Contenu de metadata.json

{ "conversation_id": "uuid", "date": "2026-03-12", "topic": "analyse contrat", "tags": ["juridique"], "models_used": ["claude-sonnet-4-5", "deepseek-r1"], "pipeline_id": "code_pipeline", "council_size": 4, "cost_estimate": 0.042, "web_search_mode": "fact_check", "chairman_model": "gemini-2.0-flash" }

## 5.3 Fonctionnalités d'export

- Bouton "Exporter" dans chaque conversation (icône téléchargement dans le header)

- Sélection des éléments à inclure : conversation seule / + réponses agents / + documents

- Tags manuels sur les conversations (ex : "juridique", "marketing") pour faciliter le filtrage

- Export multi-conversations : sélection dans la sidebar + export groupé

## 5.4 Mode Replay (optionnel, post-MVP)

Permettre de réexécuter un pipeline enregistré sur un nouveau prompt, ou le même prompt avec d'autres modèles. Utile pour comparer des councils.

# 6. Phase 4 — Gouvernance Entreprise (Open Core)

Cette phase transforme l'outil personnel en plateforme déployable dans une organisation. Elle constitue le cœur du modèle commercial Open Core.

## 6.1 Système de rôles RBAC

| Rôle | Permissions |
| --- | --- |
| ADMIN | Gestion utilisateurs, création/modification de tous les graphes, attribution des groupes, consultation de tous les coûts et logs, configuration de la plateforme |
| EXPERT | Création et modification de ses propres graphes et groupes favoris, accès à ses propres coûts et historique |
| NOVICE | Utilisation uniquement des groupes favoris qui lui ont été attribués par l'Admin, pas de création de graphes |

## 6.2 Attribution des groupes

- L'admin attribue des groupes à un utilisateur individuel ou à un groupe d'utilisateurs

- Un groupe d'utilisateurs (ex : "Marketing", "Juridique") hérite des groupes favoris assignés

- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes d'utilisateurs

- L'admin peut révoquer un accès à tout moment

## 6.3 Suivi des coûts

Chaque appel LLM est loggué dans une table usage_logs avec les métadonnées nécessaires à l'audit financier.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| user_id | string | Identifiant de l'utilisateur |
| pipeline_id | string | Graphe utilisé (null si mode direct) |
| model | string | Identifiant du modèle OpenRouter |
| tokens_input | int | Tokens envoyés |
| tokens_output | int | Tokens reçus |
| cost_usd | float | Coût calculé via les tarifs OpenRouter |
| timestamp | datetime | Horodatage de l'appel |
| conversation_id | string | Conversation associée |

## 6.4 Quotas et alertes

- Quota mensuel par utilisateur (en USD) — configurable par l'admin

- Quota par groupe d'utilisateurs

- Alerte à 80% du quota (email ou notification in-app)

- Blocage optionnel à 100% du quota

- L'utilisateur voit son solde consommé en temps réel dans l'interface

## 6.5 Dashboard Admin

Métriques disponibles dans le dashboard - Coût total de la plateforme (période sélectionnable) - Coût par utilisateur / par département / par pipeline - Modèles les plus utilisés + coût associé - Nombre de requêtes par jour/semaine/mois - Top pipelines utilisés - Utilisateurs les plus actifs - Évolution des coûts dans le temps (graphique)

## 6.6 Audit qualitatif

- L'admin peut consulter l'historique complet de toutes les conversations

- Recherche par utilisateur, par pipeline, par tag, par date

- Export CSV/JSON des logs pour analyse externe

- Chaque conversation conserve : prompt utilisateur, réponses agents, synthèse chairman, modèles, coût, durée

# 7. Phase 5 — Console Admin Agentique

L'admin dispose d'un espace de travail spécial où un agent LLM dédié l'assiste dans la conception des graphes et la gestion de la plateforme. C'est l'interface "vibe graphique" — on dialogue pour créer.

## 7.1 Principe de fonctionnement

L'admin décrit un besoin métier en langage naturel. L'agent analyse la demande et propose un graphe de raisonnement adapté, que l'admin peut valider, modifier ou rejeter.

Exemple d'interaction - Admin : "Le service juridique veut analyser automatiquement les contrats fournisseurs" - Agent : "Je propose ce pipeline : [reader (Gemini)] → [clause_extractor (Claude)] → [risk_critic (DeepSeek)] → [chairman (Gemini)]" - Agent : "Coût estimé par analyse : ~$0.08. Voulez-vous l'attribuer au groupe Juridique ?" - Admin valide → le graphe est créé et attribué automatiquement

## 7.2 Capacités de l'agent admin

- Génération de graphes à partir d'une description métier

- Optimisation de graphes existants (suggérer des modèles moins chers pour les nodes non critiques)

- Analyse des logs d'usage ("Quel pipeline est le plus coûteux ce mois ?")

- Génération de rapports d'usage en langage naturel

- Création de groupes d'utilisateurs et attribution de favoris

## 7.3 Interface

- Panneau gauche : chat avec l'agent admin

- Panneau droit : preview du graphe généré (visualisation textuelle)

- Bouton "Valider et déployer" → sauvegarde le graphe et l'attribue

- Historique des actions admin consultable

# 8. Phase 6 — Simulation & Benchmark

Avant de déployer un graphe à une équipe, l'admin peut simuler son comportement sur un jeu de questions représentatives et estimer les coûts réels.

## 8.1 Jeu de questions test

Chaque entreprise définit ses questions test métier, organisées par domaine. Ces questions servent de référence pour mesurer la qualité et le coût des pipelines.

| Champ | Description |
| --- | --- |
| question | La question ou tâche à soumettre au pipeline |
| expected_points | Liste des éléments que la réponse doit contenir (vérifié par un LLM évaluateur) |
| domain | Domaine métier : juridique, marketing, code, etc. |
| difficulty | easy / medium / hard |
| reference_response | (optionnel) Réponse de référence pour comparaison |

## 8.2 Simulation d'un pipeline

- L'admin sélectionne un pipeline + un jeu de questions test

- Le moteur exécute le pipeline sur chaque question (sans action réelle)

- Métriques collectées : tokens, coût, temps de réponse par node et total

- Un LLM évaluateur léger (modèle économique) score chaque réponse sur pertinence et complétude

- Rapport final : score moyen, coût moyen, temps moyen, nodes les plus coûteux

## 8.3 Comparaison de pipelines

L'admin peut soumettre le même jeu de questions à plusieurs pipelines et comparer les résultats.

| Métrique | Pipeline A | Pipeline B |
| --- | --- | --- |
| Score qualité moyen | 0.84 | 0.79 |
| Coût moyen / question | $0.08 | $0.03 |
| Temps moyen | 12s | 7s |
| Modèles utilisés | Claude + DeepSeek + Gemini | DeepSeek + Gemini |

## 8.4 Simulation de charge entreprise

- L'admin renseigne : nombre d'utilisateurs, nombre de requêtes/jour estimé, pipeline type

- Le système calcule : coût mensuel estimé par département et total

- Permet de justifier les coûts devant un COMEX ou une DSI avant déploiement

## 8.5 Détection de régression

Quand un graphe est modifié, le système peut le revalider automatiquement sur les questions test et comparer le score avant/après modification.

# 9. Phase 7 — Dockerisation & Open Core

## 9.1 Structure Docker

docker-compose.yml
├── frontend     (React + Nginx, port 80/443)
├── backend      (FastAPI, port 8001)
├── db           (PostgreSQL 15)
└── proxy        (Nginx reverse proxy)

- Migration de data/ JSON vers PostgreSQL pour les fonctions entreprise

- Les données personnelles (conversations, préférences) restent en JSON pour la version solo

- Variables d'environnement : OPENROUTER_API_KEY, SECRET_KEY, DB_URL, ADMIN_EMAIL

- Volume persistant pour la base de données et les uploads

- Health check sur tous les services

## 9.2 Déploiement entreprise

Procédure d'installation cible - git clone + docker-compose up -d - Accès via https://ai.entreprise.local (configurable) - Premier lancement : wizard admin (création compte admin + clé OpenRouter) - Aucune dépendance cloud obligatoire hormis OpenRouter

## 9.3 Modèle Open Core

| Tier | Fonctionnalités | Licence |
| --- | --- | --- |
| Core (gratuit) | Council LLM, graphes nodaux, groupes favoris, historique, export ZIP, mode solo | AGPL v3 |
| Enterprise (payant) | RBAC multi-utilisateurs, quotas, dashboard coûts, audit, simulation benchmark, SSO/LDAP, multi-organisation, support | Commercial |

- Licence AGPL : empêche les hébergeurs cloud de proposer le service sans contribuer

- Modules Enterprise distribués séparément sous licence commerciale

# 10. Architecture Technique Cible

## 10.1 Stack

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | Interface utilisateur, éditeur de graphes, chat |
| Backend | FastAPI (Python) | API REST + SSE, moteur DAG, orchestration |
| Base de données | PostgreSQL (Enterprise) / JSON (Solo) | Persistance données |
| LLM Gateway | OpenRouter API | Accès multi-modèles |
| Auth | JWT + sessions | Authentification RBAC |
| Déploiement | Docker Compose | Containerisation mono-nœud |

## 10.2 Flux d'exécution d'un graphe

1. L'utilisateur envoie un prompt + sélectionne un groupe avec graphe

2. Le backend charge le graphe depuis data/groups.json

3. Le moteur DAG résout les dépendances (tri topologique)

4. Chaque node est exécuté séquentiellement : prompt = user_prompt + outputs parents + document si applicable

5. Les événements SSE sont envoyés au frontend : agent_start, agent_token, agent_done

6. Le node chairman reçoit tous les outputs et produit la synthèse finale

7. La conversation et les métriques sont persistées

# 11. Modèle de Données

## 11.1 groups.json (étendu pour les graphes)

{ "id": string, "name": string, "icon": string, "models": [string] | null, "nodes": [Node] | null, "is_builtin": bool, "created_at": datetime }

## 11.2 Node

{ "id": string, "model": string, "role": string, "role_prompt": string, "inputs": [string], "accepts_documents": bool }

## 11.3 usage_logs (Enterprise — PostgreSQL)

| Colonne | Type | Index |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | — |
| user_id | VARCHAR | Oui |
| conversation_id | VARCHAR | Oui |
| pipeline_id | VARCHAR | Oui |
| model | VARCHAR | Oui |
| tokens_input | INTEGER | — |
| tokens_output | INTEGER | — |
| cost_usd | DECIMAL(10,6) | — |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Oui |

# 12. Points de Vigilance Transversaux

## 12.1 Confidentialité des documents

Problème potentiel en entreprise - Les documents glissés dans le prompt sont envoyés vers les APIs OpenRouter (donc vers des serveurs externes) - Certains secteurs (juridique, santé, finance) ont des contraintes réglementaires sur l'externalisation des données - Solution à terme : un flag "document confidentiel" qui avertit l'utilisateur avant l'envoi - Solution avancée : permettre à l'admin de désactiver certains modèles pour les documents confidentiels

## 12.2 Gestion des erreurs dans les graphes

| Situation | Comportement attendu |
| --- | --- |
| Node retourne une erreur 429 (rate limit) | Retry avec backoff exponentiel (3 tentatives max) |
| Node échoue définitivement | Marquer "indisponible", continuer le graphe avec les nodes restants |
| Node chairman échoue | Retourner les réponses brutes des agents sans synthèse |
| Timeout (> 60s) | Annuler le node, continuer, informer l'utilisateur |
| Graphe cyclique détecté | Refuser la sauvegarde avec message d'erreur explicite |

## 12.3 Contrôle des tokens dans les graphes profonds

Dans un graphe avec 6 nodes séquentiels, le contexte envoyé au dernier node peut devenir très volumineux (user_prompt + 5 réponses d'agents). Il faut surveiller et limiter.

- Afficher le nombre de tokens estimé avant exécution

- Option de troncature des outputs parents (garder les N derniers tokens)

- Avertissement si le contexte dépasse 80% de la fenêtre du modèle cible

## 12.4 Mode caféine ☕

Feature optionnelle à faible coût : après la synthèse du chairman, les agents reçoivent la synthèse et répondent uniquement VALID ou une correction courte (< 100 tokens). Si tous répondent VALID, la synthèse est renvoyée telle quelle. Sinon, le chairman intègre les corrections.

- Flag cafeine: bool sur la conversation ou le graphe

- Prompt de validation : "Analyse cette synthèse. Si elle est correcte, réponds VALID. Sinon, indique uniquement l'erreur et la correction en 2 phrases maximum."

- Coût additionnel estimé : +15 à 30% selon le nombre d'agents

LLM Council — Cahier des charges v1.0 — Mars 2026